
Journal de bord



Journal de bord TPI – Gabriel Martin

# Introduction

Ce journal de bord décrit chaque tâche que j’ai effectué pendant mon TPI avec les heures et une description de ce que j’ai fait.

# Jour 1 : Mardi 24 janvier 2023

## Déroulement

12h40 : J’ai pris connaissances des consignes et j’ai effectué mes recherches pour comprendre au mieux ce qui mettait demander.

14h : Je commence mon planning prévisionnel et les tâches que je devrais faire pendant mon TPI

# Jour 2 : Mardi 31 janvier 2023

## Déroulement

12h40 : Je termine mon planning prévisionnel et je dresse ma liste de livrables

14h35 : Je commence à ordonnée ma documentation et je rends mon premier livrable :

* Planning prévisionnel
* Liste de livrables

15h15 : Je commence à faire mon back log et attribuer les tâches.

15h30 : J’ai terminé mon back log avec toutes les tâches attribuer avec une difficulté, je vais me laisser 45 minutes pour continuer ma documentation et la création de mon GitHub. Ensuite, je pense avoir le temp de commencer la création de la base de données et le début de mon site web.

16h10 : j’ai créé mon repos GitHub, je vais donc commencer la création de ma base de données.

16h42 : La base de données est créé et est fonctionnel. J’ai déjà établi la connexion entre mon site et la base de données. Fin de la deuxième journée.

# Jour 3 : Mardi 7 février 2023

## Déroulement

12h40 : Je vais commencer le style du site avec bootstrap

13h00 : j’ai trouvé une Template et je l’ai implémenté à mon projet, je vais maintenant la modifier à ma guise.

13h44 : j’ai modifié la template et j’ai créé la page inscription, je vais faire l’inscription d’un user à la base de données

15h30 : j’ai terminé l’inscription ainsi que la connexion d’un utilisateur, je vais maintenant faire la page accueil

16h : j’affiche dynamiquement les casquettes depuis la base de données sur la page d’accueil. J’ai ajouté un champ image a la base de données pour pouvoir ajouter une image pour chaque casquette. Je vais maintenant travailler un peu sur ma documentation.

16h20 : j’ai pu faire la gestion des $\_SESSION et la déconnexion de l’utilisateur. Je continue sur ma documentation.

16h44 : j’ai avancé sur ma documentation et je suis en avance sur mon planning de loin. J’aurais plus de temp pour ma documentation et pour les étapes difficiles de mon projet.

Jour 4 : Mardi 14 février 2023

## Déroulement

12h40 : Je vais avancer sur la fonction de trie de mes casquettes sur le site.

13h20 : J’ai fini la fonction Trie de ma page d’accueil. Je vais maintenant attaquer la partie recherche de casquette sur ma page d’accueil.

14h15 : La fonction recherche est fini et fonctionnel

14h35 : Je m’attaque maintenant à la page produit (design et affichage du produit sur lequel on a cliquez)

15h20 : j’ai réglé des bugs et je continue sur la page du produit.

15h50 : j’ai fini de faire la page produit quand lorsque l’on clique sur un produit sa nous l’affiche sur une autre page avec les détails. Je vais maintenant avancer sur ma documentation.

16h45 : Fin de journée, j’ai bien avancé sur ma documentation

# Jour 5 : Mardi 28 février 2023

## Déroulement

12h40 : Aujourd’hui je vais attaquer tout ce qui est du panier, je vais commencer par la structure de la page panier

14h15 : j’ai fini ma page panier avec son design et j’attaquerais après la pause la mise en session de chaque casquette pour les afficher en suite dans le panier.

16h45 : j’ai fini l’ajout au panier

# Jour 6 : Mardi 7 mars 2023

## Déroulement

7h30 : arriver en cours, je vais finir la modification du panier pour ensuite attaquer les commandes.

9h07 : j’ai finit tout ce qui était lier au panier comme l’ajout la suppressions et la modifications du panier. Je vais maintenant passer aux commandes.

9h40 : on prend du temp pour les rééditions des examens de Microcontrôleur.

10h25 : retour au travail avec les commandes.

11h40 : J’arrive à créer les commandes mais j’ai quelque problème pour ajouter la casquette a la commande. Je reprends après la pause

12h40 : j’ai fini la fonction pour ajouter les casquettes dans la commande. Le prof vient pour voir les livrables et parler du projet.

13h10 : reprise du travail, je vais maintenant afficher les commandes dans la page profil puis bien sur créer la page profil.

15h : j’ai eu quelque problème pour l’affichage des commandes, plus particulièrement pour le css, mais j’ai enfin fini. J’attaque la modification du mot de passe de l’utilisateur et la suppression de son compte.

16h10 : j’ai fini toutes les fonctionnalités de la page profile, avec la suppression de compte, la récupération du compte si l’utilisateur recréer un compte avec le même email et la déconnexion depuis la page profil. Je vais prendre du temp pour ma documentation.

# Jour 7 : mercredi 14 mars 2023

## Déroulement

# Jour 8 : lundi 21 mars 2023

## Déroulement